**GRUPO 66 CICLO 3 DESARROLLO DE SOFTWARE**

**ACTA DE REUNION N° 1 GRUPO 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha: 08-09-2021** | **Asistentes:** | **Correo:** | **Rol:** |
| Jennifer Dyanne Medina Guerrero |  | Product Owner |
| Hendrix Ego Rodríguez |  | Scrum Master |
| Orlando Augusto Cárdenas Ramírez | gtrcardenas@hotmail.com | Development team: Control de calidad (QA) |
| Milton Benavides | milton\_benavides@hotmail.com | Development team: Desarrollador |
| Andrés Rodríguez Rodríguez | lordfujitaka@gmail.com | Development team: Arquitecto |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades:** | **Responsable:** | **Avance:** |
| Instalación Java | Grupo 6 | 100% |
| Instalación Eclipse | Grupo 6 | 100% |
| Instalación Spring Boot | Grupo 6 | 100% |
|  |  |  |

**GRUPO 66 CICLO 3 DESARROLLO DE SOFTWARE**

**ACTA DE REUNION N° 2 GRUPO 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha: 10-09-2021** | **Asistentes:** | **Correo:** | **Rol:** |
| Jennifer Dyanne Medina Guerrero |  | Product Owner |
| Hendrix Ego Rodríguez |  | Scrum Master |
| Orlando Augusto Cárdenas Ramírez | gtrcardenas@hotmail.com | Development team: Control de calidad (QA) |
| Milton Benavides | milton\_benavides@hotmail.com | Development team: Desarrollador |
| Andrés Rodríguez Rodríguez | lordfujitaka@gmail.com | Development team: Arquitecto |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades:** | **Responsable:** | **Avance:** |
| Instalación Tomcat | Grupo 6 | 100% |
| Instalación MySQL | Grupo 6 | 100% |
| Instalación Workbench | Grupo 6 | 100% |
|  |  |  |

**GRUPO 66 CICLO 3 DESARROLLO DE SOFTWARE**

**ACTA DE REUNION N° 3 GRUPO 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha: 13-09-2021** | **Asistentes:** | **Correo:** | **Rol:** |
| Jennifer Dyanne Medina Guerrero |  | Product Owner |
| Hendrix Ego Rodríguez |  | Scrum Master |
| Orlando Augusto Cárdenas Ramírez | gtrcardenas@hotmail.com | Development team: Control de calidad (QA) |
| Milton Benavides | milton\_benavides@hotmail.com | Development team: Desarrollador |
| Andrés Rodríguez Rodríguez | lordfujitaka@gmail.com | Development team: Arquitecto |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades:** | **Responsable:** | **Avance:** |
| Instalación Github | Grupo 6 | 100% |
| Integrar Github con Eclipse | Grupo 6 | 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |

**GRUPO 66 CICLO 3 DESARROLLO DE SOFTWARE**

**ACTA DE REUNION N° 4 GRUPO 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha: 15-09-2021** | **Asistentes:** | **Correo:** | **Rol:** |
| Jennifer Dyanne Medina Guerrero |  | Product Owner |
| Hendrix Ego Rodríguez |  | Scrum Master |
| Orlando Augusto Cárdenas Ramírez | gtrcardenas@hotmail.com | Development team: Control de calidad (QA) |
| Milton Benavides | milton\_benavides@hotmail.com | Development team: Desarrollador |
| Andrés Rodríguez Rodríguez | lordfujitaka@gmail.com | Development team: Arquitecto |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades:** | **Responsable:** | **Avance:** |
| Creación base de datos en MySQL/MariaBD | Andrés Rodríguez Rodríguez | 100% |
| Planeación Sprint 1 en Project libre | Orlando Augusto Cárdenas Ramírez | 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |

**GRUPO 66 CICLO 3 DESARROLLO DE SOFTWARE**

**ACTA DE REUNION N° 5 GRUPO 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha: 17-09-2021** | **Asistentes:** | **Correo:** | **Rol:** |
| Jennifer Dyanne Medina Guerrero |  | Product Owner |
| Hendrix Ego Rodríguez |  | Scrum Master |
| Orlando Augusto Cárdenas Ramírez | gtrcardenas@hotmail.com | Development team: Control de calidad (QA) |
| Milton Benavides | milton\_benavides@hotmail.com | Development team: Desarrollador |
| Andrés Rodríguez Rodríguez | lordfujitaka@gmail.com | Development team: Arquitecto |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades:** | **Responsable:** | **Avance:** |
| Generación proyecto Spring Boot e instalación en Eclipse | Milton Benavides | 100% |
| Módulo de login: Interfaz | Jennifer Dyanne Medina Guerrero | 100% |
| Planeación sprint 1 en Trello | Milton Benavides | 100% |
|  |  |  |

**GRUPO 66 CICLO 3 DESARROLLO DE SOFTWARE**

**ACTA DE REUNION N° 6 GRUPO 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha: 20-09-2021** | **Asistentes:** | **Correo:** | **Rol:** |
| Jennifer Dyanne Medina Guerrero |  | Product Owner |
| Hendrix Ego Rodríguez |  | Scrum Master |
| Orlando Augusto Cárdenas Ramírez | gtrcardenas@hotmail.com | Development team: Control de calidad (QA) |
| Milton Benavides | milton\_benavides@hotmail.com | Development team: Desarrollador |
| Andrés Rodríguez Rodríguez | lordfujitaka@gmail.com | Development team: Arquitecto |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades:** | **Responsable:** | **Avance:** |
| Modulo de login: Ingreso por primera vez | Milton Benavides | 100% |
| Modulo de login: Desactivar Usuario por defecto | Milton Benavides | 100% |
| Pruebas: Ingreso | Grupo 6 | 100% |
|  |  |  |

**GRUPO 66 CICLO 3 DESARROLLO DE SOFTWARE**

**ACTA DE REUNION N° 7 GRUPO 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha: 22-09-2021** | **Asistentes:** | **Correo:** | **Rol:** |
| Jennifer Dyanne Medina Guerrero |  | Product Owner |
| Hendrix Ego Rodríguez |  | Scrum Master |
| Orlando Augusto Cárdenas Ramírez | gtrcardenas@hotmail.com | Development team: Control de calidad (QA) |
| Milton Benavides | milton\_benavides@hotmail.com | Development team: Desarrollador |
| Andrés Rodríguez Rodríguez | lordfujitaka@gmail.com | Development team: Arquitecto |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades:** | **Responsable:** | **Avance:** |
| Interfaz: Menú principal | Jennifer Dyanne Medina Guerrero | 100% |
| Modulo gestión de Usuarios: Interfaz | Jennifer Dyanne Medina Guerrero | 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |

**GRUPO 66 CICLO 3 DESARROLLO DE SOFTWARE**

**ACTA DE REUNION N° 8 GRUPO 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha: 24-09-2021** | **Asistentes:** | **Correo:** | **Rol:** |
| Jennifer Dyanne Medina Guerrero |  | Product Owner |
| Hendrix Ego Rodríguez |  | Scrum Master |
| Orlando Augusto Cárdenas Ramírez | gtrcardenas@hotmail.com | Development team: Control de calidad (QA) |
| Milton Benavides | milton\_benavides@hotmail.com | Development team: Desarrollador |
| Andrés Rodríguez Rodríguez | lordfujitaka@gmail.com | Development team: Arquitecto |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades:** | **Responsable:** | **Avance:** |
| Modulo gestión de Usuarios: Crear | Milton Benavides | 100% |
| Modulo gestión de Usuarios: Actualizar | Milton Benavides | 100% |
| Modulo gestión de Usuarios: Borrar | Milton Benavides | 100% |
|  |  |  |

**GRUPO 66 CICLO 3 DESARROLLO DE SOFTWARE**

**ACTA DE REUNION N° 9 GRUPO 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha: 27-09-2021** | **Asistentes:** | **Correo:** | **Rol:** |
| Jennifer Dyanne Medina Guerrero |  | Product Owner |
| Hendrix Ego Rodríguez |  | Scrum Master |
| Orlando Augusto Cárdenas Ramírez | gtrcardenas@hotmail.com | Development team: Control de calidad (QA) |
| Milton Benavides | milton\_benavides@hotmail.com | Development team: Desarrollador |
| Andrés Rodríguez Rodríguez | lordfujitaka@gmail.com | Development team: Arquitecto |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades:** | **Responsable:** | **Avance:** |
| Pruebas Usuarios CRUD | Grupo 6 | 100% |
| Planeación sprint 2 en Trello | Grupo 6 | 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |

**GRUPO 66 CICLO 3 DESARROLLO DE SOFTWARE**

**ACTA DE REUNION N° 10 GRUPO 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha: 01-10-2021** | **Asistentes:** | **Correo:** | **Rol:** |
| Jennifer Dyanne Medina Guerrero |  | Product Owner |
| Hendrix Ego Rodríguez |  | Scrum Master |
| Orlando Augusto Cárdenas Ramírez | gtrcardenas@hotmail.com | Development team: Control de calidad (QA) |
| Milton Benavides | milton\_benavides@hotmail.com | Development team: Desarrollador |
| Andrés Rodríguez Rodríguez | lordfujitaka@gmail.com | Development team: Arquitecto |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades:** | **Responsable:** | **Avance:** |
| Modulo Gestión de Clientes: Interfaz | Jennifer Dyanne Medina Guerrero | 100% |
| Modulo Gestión de Clientes: Crear | Milton Benavides | 100% |
| Modulo Gestión de Clientes: Actualizar | Milton Benavides | 100% |
|  |  |  |

**GRUPO 66 CICLO 3 DESARROLLO DE SOFTWARE**

**ACTA DE REUNION N° 11 GRUPO 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha: 04-10-2021** | **Asistentes:** | **Correo:** | **Rol:** |
| Jennifer Dyanne Medina Guerrero |  | Product Owner |
| Hendrix Ego Rodríguez |  | Scrum Master |
| Orlando Augusto Cárdenas Ramírez | gtrcardenas@hotmail.com | Development team: Control de calidad (QA) |
| Milton Benavides | milton\_benavides@hotmail.com | Development team: Desarrollador |
| Andrés Rodríguez Rodríguez | lordfujitaka@gmail.com | Development team: Arquitecto |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades:** | **Responsable:** | **Avance:** |
| Modulo Gestión de Clientes: Leer | Milton Benavides | 100% |
| Modulo Gestión de Clientes: Borrar | Milton Benavides | 100% |
| Pruebas: Clientes-CRUD | Grupo 6 | 100% |
|  |  |  |

**GRUPO 66 CICLO 3 DESARROLLO DE SOFTWARE**

**ACTA DE REUNION N° 12 GRUPO 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha: 06-10-2021** | **Asistentes:** | **Correo:** | **Rol:** |
| Jennifer Dyanne Medina Guerrero |  | Product Owner |
| Hendrix Ego Rodríguez |  | Scrum Master |
| Orlando Augusto Cárdenas Ramírez | gtrcardenas@hotmail.com | Development team: Control de calidad (QA) |
| Milton Benavides | milton\_benavides@hotmail.com | Development team: Desarrollador |
| Andrés Rodríguez Rodríguez | lordfujitaka@gmail.com | Development team: Arquitecto |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades:** | **Responsable:** | **Avance:** |
| Modulo Gestión de Proveedores: Interfaz | Jennifer Dyanne Medina Guerrero | 100% |
| Modulo Gestión de Proveedores: Crear | Milton Benavides | 100% |
| Modulo Gestión de Proveedores: Actualizar | Milton Benavides | 100% |
|  |  |  |

**GRUPO 66 CICLO 3 DESARROLLO DE SOFTWARE**

**ACTA DE REUNION N° 13 GRUPO 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha: 08-10-2021** | **Asistentes:** | **Correo:** | **Rol:** |
| Jennifer Dyanne Medina Guerrero |  | Product Owner |
| Hendrix Ego Rodríguez |  | Scrum Master |
| Orlando Augusto Cárdenas Ramírez | gtrcardenas@hotmail.com | Development team: Control de calidad (QA) |
| Milton Benavides | milton\_benavides@hotmail.com | Development team: Desarrollador |
| Andrés Rodríguez Rodríguez | lordfujitaka@gmail.com | Development team: Arquitecto |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades:** | **Responsable:** | **Avance:** |
| Modulo Gestión de Proveedores: Leer | Milton Benavides | 100% |
| Modulo Gestión de Proveedores: Borrar | Milton Benavides | 100% |
| Pruebas: Proveedores-CRUD | Grupo 6 | 100% |
|  |  |  |

**GRUPO 66 CICLO 3 DESARROLLO DE SOFTWARE**

**ACTA DE REUNION N° 14 GRUPO 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha: 11-10-2021** | **Asistentes:** | **Correo:** | **Rol:** |
| Jennifer Dyanne Medina Guerrero |  | Product Owner |
| Hendrix Ego Rodríguez |  | Scrum Master |
| Orlando Augusto Cárdenas Ramírez | gtrcardenas@hotmail.com | Development team: Control de calidad (QA) |
| Milton Benavides | milton\_benavides@hotmail.com | Development team: Desarrollador |
| Andrés Rodríguez Rodríguez | lordfujitaka@gmail.com | Development team: Arquitecto |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades:** | **Responsable:** | **Avance:** |
| Modulo Gestión de Productos: Interfaz | Jennifer Dyanne Medina Guerrero | 100% |
| Modulo Gestión de Productos: Validación de archivo plano CSV | Andrés Rodríguez Rodríguez | 100% |
| Modulo Gestión de Productos: Carga de archivo plano CSV | Milton Benavides | 100% |
| Pruebas: Cargas de productos | Andrés Rodríguez Rodríguez | 100% |